ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

(ПРОЕКТ)

город Кострома                                                                        «____»  ______________ 20___ года

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов Заказчиком при эксплуатации зданий и сооружений, занимаемых Заказчиком, заключили настоящий энергосервисный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Термины, используемые в Контракте

1.1. В рамках Контракта используются термины, определяемые следующим образом:

Энергетический базис - энергетический базис является вычислением каждого вида энергетических ресурсов, который был бы использован на существующих объектах Заказчика, если бы Исполнитель не реализовывал энергоэффективные мероприятия. В рамках Контракта за энергетический базис применяются показатели потребления энергетических ресурсов за год, предшествующий году заключения Контракта.

Энергоэффективное мероприятие (ЭЭМ) - установка нового оборудования, модификация или замена существующего оборудования/сооружения на объектах Заказчика, или пересмотренные действия и процедуры обслуживания, направленные на уменьшение потребления энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов (ЭЭР) - сокращение потребления энергетических ресурсов, являющееся следствием реализации энергоэффективных мероприятий Исполнителем. Экономия энергетических ресурсов определяется при сравнении энергетического базиса с объемом потребленных энергетических ресурсов (по данным приборов учета используемых энергетических ресурсов) после того, как Исполнитель выполнил (приступил к выполнению) энергоэффективных мероприятий.

Энергетические ресурсы – электроэнергия, вода, тепловая энергия, газ.

(конкретный энергосервисный контракт может заключаться как на все перечисленные, так и на отдельные виды энергетических  ресурсов; в данном пункте указываются те виды энергетических ресурсов, на которые заключается контракт)

2. Предмет Контракта

2.1. В рамках Контракта Исполнитель осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителю за счет средств, полученных от экономии в результате реализации энергоэффективных мероприятий.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности определяется энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетического обследования и предоставленным Заказчиком Исполнителю до заключения Контракта. Указанный паспорт является неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Плановым периодом для расчета величины экономии энергетических ресурсов по Контракту является календарный год.

(энергетическим контрактом может быть предусмотрен иной плановый период: месяц, квартал)

2.3. Расчетная величина экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении в плановый период должна составлять:

- холодной воды – не менее __________%;

- горячей воды – не менее _________%;

- тепловой энергии – не менее __________;

- электрической энергии – не менее __________;

- газа – не менее _________.

Величина экономии энергетических ресурсов в плановый период рассчитывается исходя из фактического потребления энергетических ресурсов за предшествующий заключению Контракта аналогичный период.

2.4. Цена (тариф) за единицу энергетического ресурса на момент заключения Контракта для Заказчика, определяется в соответствии с утвержденными департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области тарифами и составляет:

- холодная вода _______ рублей за 1 куб. м.;

- горячая вода _______ рублей за 1 куб.м.;

- тепловая энергия - _______ рублей за _______;

- электрическая энергия - _______ рублей за _______;

- газ - _________ рублей за _________.

2.5. Размер экономии расходов Заказчиков на поставку энергетических ресурсов в плановый период в денежном выражении в соответствии с тарифами, установленными пунктом 2.4. Контракта должен составлять:

- холодной воды – не менее _________ рублей;

- горячей воды – не менее _________ рублей;

- тепловой энергии – не менее _________ рублей;

- электрической энергии – не менее__________ рублей;

- газа – не менее _________ рублей.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет __________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей и определяется, исходя из фактической экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, сложившейся за определенный Контрактом отчетный период. Окончательная стоимость услуг (работ) Исполнителя по Контракту определяется путем выделения процента от экономии, фактически сложившейся на дату расчета, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы.

3.2. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю за выполнение работ по Контракту, составляет ______ %. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта.

3.3. В целях проведения расчетов, Исполнитель в течение 5 дней после завершения отчетного планового периода, направляет Заказчику акт сверки показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов за отчетный период, в том числе содержащий расчет фактической экономии энергетических ресурсов и расчет подлежащего уплате Исполнителю процента от такой экономии, определенного в соответствии с п. 3.2. Контракта.

3.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления акта сверки показаний приборов учета энергетических ресурсов, обязан рассмотреть и подписать указанный акт сверки. При наличии разногласий, акт сверки подписывается Заказчиком в течение 1 рабочего дня после устранения Исполнителем таких разногласий.

3.5. В течение 3 рабочих дней со дня подписания акта сверки Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных средств на его расчетный счет (безналичная форма расчета), либо внесением наличных средств в кассу Исполнителя.

4. План ЭЭМ

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство приступить к подготовке плана энергоэффективных мероприятий (далее – план ЭЭМ) в соответствии с энергетическим паспортом объекта Заказчика в течение ______ календарных дней со дня заключения Контракта.

4.2. Работы по подготовке Исполнителем плана ЭЭМ не должны превышать______________.

Истечение срока, указанного в настоящем пункте, завершается в день направления Исполнителем Заказчику  плана ЭЭМ.

4.3. План ЭЭМ должен отражать следующее:

- перечень оборудования, мероприятий по модификации или замене существующего оборудования/сооружений на объектах Заказчика, или пересмотру действий и процедур обслуживания, которые приведут к уменьшению потребления энергии и объемов коммунальных услуг на объектах Заказчика (план ЭЭМ в обязательном порядке должен предусматривать на начальном этапе реализации Контракта мероприятие по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов);

- срок реализации каждого мероприятия, предусматриваемого планом ЭЭМ;

- планируемые к достижению размеры экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении по завершении отчетного периода;

- объем расходов Исполнителя на реализацию плана ЭЭМ, в том числе с разбивкой расходов на реализацию каждого мероприятия, предусмотренного планом ЭЭМ.

4.4. Смету расходов на реализацию каждого мероприятия по плану ЭЭМ Исполнитель направляет в департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области для проверки ее обоснованности.

4.5. Заказчик обязан рассмотреть и утвердить план ЭЭМ в течение _____ календарных дней со дня его поступления. С момента утверждения план ЭЭМ становится неотъемлемой частью Контракта.

4.6. Разногласия по содержанию плана ЭЭМ разрешаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение _____ календарных дней после направления Заказчиком Исполнителю разногласий, Заказчик может расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

5. Реализация плана ЭЭМ

5.1. Исполнитель в течение _____ календарных дней после утверждения Заказчиком плана ЭЭМ обязан приступить к реализации плана ЭЭМ в строгом соответствии с ним.

5.2. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех ЭЭM. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия с требованиями Контракта.

Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными средствами, либо с привлечением подрядчиков, за действия которых несет ответственность как за свои собственные.

При выполнении работ Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие плану ЭЭМ, техническим условиям, государственным стандартам.

Исполнитель вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в плане ЭЭМ.

Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем незамедлительно по требованию Заказчика.

При производстве работ Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

5.3. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации плана ЭЭМ в сроки, определенные данным планом.

Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных планом ЭЭМ, допускается на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Без подписания дополнительного соглашения к Контракту изменение сроков возможно в случае  ненадлежащего исполнения Заказчиками условий Контракта. В этом случае сроки выполнения работ продлеваются на срок периода ненадлежащего исполнения Заказчиками  своих обязанностей. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения работ продлевается на срок не более срока действия непредвиденных обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств) природного и/или техногенного характера, подтвержденного соответствующими документами (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.).

В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном Контрактом, а также представить Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 10 рабочих дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, для продления срока выполнения работ.

5.4. Заказчик обязан обеспечить доступ в помещения его объектов для Исполнителя, его субподрядчиков, для проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни. Доступ может быть также обеспечен и в другие часы, запрашиваемые предварительно Исполнителем и допустимые для Заказчика.

Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителю в помещения объектов Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния.

5.5. Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого этапа плана ЭЭМ, в том числе о завершении реализации плана ЭЭМ в целом.

Исполнитель в срок, не позднее _____ календарных дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику  письменное уведомление о завершении работ (этапа работ) и назначении времени приемки с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ), в том числе документации, подтверждающей стоимость работ.

Акт выполненных работ (этапов работ) подписывается Заказчиком в срок, не позднее ______ календарных дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в письменном уведомлении Исполнителю, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

Заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных Исполнителем, зафиксированных в представленных актах выполненных работ. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах выполненных работ Заказчик возвращает их Исполнителю для устранения выявленных несоответствий.

При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение _________ дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

Датой окончания выполнения работ (этапа работ) считается дата подписания акта выполненных работ Сторонами.

5.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за ____ рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Исполнитель составляет односторонний акт освидетельствования конструкций и скрытых работ и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Исполнителя не снимается. Вскрытие работ в этом случае производится по требованию Заказчика и за его счет.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.7. Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и модифицированного оборудования.

В течение _______ рабочих дней после завершения установки, подтвержденной актом приемки выполненных работ, Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае аварий.

5.8. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные планом ЭЭМ, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение _____________________ лет. Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ плану ЭЭМ, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение _________ рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан не позднее ____ рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, по результатам которой составляется акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Исполнителя, затраты, связанные с экспертизой несет Исполнитель. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд Костромской области.

Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Исполнителя по Контракту объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Исполнитель устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности, либо в судебном порядке.

5.9. В период эксплуатации объектов Заказчика, после реализации плана ЭЭМ, в течение срока действия Контракта, Исполнитель осуществляет надзор за технологическими процессами на объектах Заказчика и эксплуатацией нового оборудования, контроль за использованием энергетических ресурсов для определения экономии энергетических ресурсов, контроль всех взаимоотношений Заказчика с энергоснабжающими организациями.

6. Права собственности на результаты выполненных работ

6.1. Все оборудование, отделимые улучшения, установленные Исполнителем, является и остается собственностью Исполнителя в течение срока действия Контракта. Неотделимые улучшения с момента их создания на объектах Заказчика принадлежат Заказчику и являются (муниципальной, государственной) собственностью.

6.2. По истечении срока действия Контракта, все права собственности, прибыль от всех усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на объектах Заказчика, переходит в муниципальную (государственную) собственность без всякой дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в исправном состоянии, исключая износ.

6.3. В случае досрочного прекращения Контракта, все права на оборудование, отделимые улучшения, установленные Исполнителем (в части, неоплаченной за счет экономии энергетических ресурсов) Заказчик приобретает путем выкупа.

7. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, а также за допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящих документов системы (РДС), технических условий (ТУ).

7.3. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии Контрактом, за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования.

7.4. Исполнитель несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения Контракта, на собственные расходы в случае, если по истечении срока действия Контракта указанные затраты не были покрыты за счет средств, полученных от экономии энергетических ресурсов, в том числе по причине недостижения показателей экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 2.5. Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ, сроков устранения выявленных недостатков в порядке, предусмотренном пунктами 5.6, 5.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере _____________ рублей за каждый факт нарушения.

7.6. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Если обстоятельства, указанные в п. 7.9 Контракта, будут длиться более _______________ календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Исполнителем, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц.

7.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок, приостановить оплату по Контракту и передать документы для рассмотрения в Арбитражный суд Костромской области для расторжения Контракта и возмещения убытков.

7.10. В целях уменьшения рисков по Контракту, гражданская ответственность Сторон по нему может быть застрахована.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «____»_____________ 20 __г.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Контракт прекращает свое действие в случае, если покрытие расходов Исполнителя, понесенных при исполнении Контракта (путем уплаты процента экономии, установленного пунктом 3.2 Контракта), произойдет ранее, чем закончится срок действия Контракта, установленный пунктом 9.1. Контракта.

10. Заключительные  положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

10.3. Контракт составлен на 8 листах, в ______ (______) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик						Исполнитель